SEMETRA

Academic System Integration
Systematischer Implementierungsplan

Version 1.0 - April 2026
Lopicic Technologies

# Executive Summary

Semetra hat aktuell zwei parallele Systeme: das Legacy-System (modules + grades Tabellen) das von 90% des Frontends genutzt wird, und das neue Academic-Engine-System (enrollments, attempts, assessment_components, 17 Laender-Notensysteme) das vollstaendig gebaut aber kaum integriert ist. Dieser Plan beschreibt die systematische Zusammenfuehrung beider Systeme in 5 Phasen.

Ziel: Jede Phase liefert sofort sichtbaren Mehrwert. Kein Big-Bang-Rewrite - inkrementelle Integration mit Rueckwaertskompatibilitaet.

## Ist-Zustand: Zwei getrennte Welten

Legacy-System (aktiv genutzt): Dashboard, Noten-Eingabe, Modulverwaltung, Studienplan, Fortschritt - alles basiert auf den modules- und grades-Tabellen. GPA wird client-seitig als ECTS-gewichteter Durchschnitt berechnet. Keine Policies, keine Normalisierung, keine Attempts.

Academic Engine (gebaut, nicht genutzt): 47 Engine-Funktionen, 22 neue DB-Tabellen, 18 Notenskalen, 4 Credit-Systeme, Enrollment/Attempt-Tracking, Policy-Evaluation, Grade-Normalisierung, Degree Classification. Nur der Builder und 2-3 Seiten nutzen es.

| Seite | Legacy | Academic | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | Ja | Nein | Nur Legacy-GPA |
| Noten | Ja | Nein | Keine Policies |
| Module (Liste) | Ja | Nein | Alte Tabelle |
| Modul (Detail) | Ja | Ja | Teilweise Engine |
| Fortschritt | Ja | Teilweise | Kein Programm-Link |
| Transcript | Ja | Teilweise | Duale Daten |
| Builder | Nein | Ja | Voll funktional |
| Studiengaenge | Ja | Nein | Template-Import |

# Phase 1: Programm-Enrollment

Ziel: Student verbindet sich mit einer akademischen Struktur. Danach weiss Semetra: welche Uni, welches Programm, welches Notensystem, wieviele ECTS noetig.

## 1.1 Onboarding erweitern

Aktuell fragt die Registration optional nach Uni und Studiengang als Freitext. Das muss zu einer strukturierten Auswahl werden:

Schritt 1: Land waehlen (bereits vorhanden, setzt Notensystem)

Schritt 2: Institution waehlen (Dropdown aus institutions-Tabelle, gefiltert nach Land)

Schritt 3: Programm waehlen (Dropdown aus programs-Tabelle, gefiltert nach Institution)

Schritt 4: student_programs Eintrag erstellen = offizielles Enrollment

## 1.2 Profil-Erweiterung

profiles-Tabelle erhaelt zwei neue FK-Spalten: institution_id (uuid, FK institutions) und active_program_id (uuid, FK programs). Diese werden beim Onboarding oder spaeter in den Einstellungen gesetzt. Das bestehende Freitext-Feld university bleibt als Fallback.

## 1.3 Dateien

| Datei | Aenderung | Typ |
| --- | --- | --- |
| 041_profile_program_link.sql | Neue Spalten + FK in profiles | Migration |
| register/page.tsx | Strukturierte Uni/Programm-Auswahl | Frontend |
| settings/page.tsx | "Mein Studium" Sektion | Frontend |
| useProfile.ts | institution_id, active_program_id | Hook |
| api/academic/enrollment/route.ts | POST student_programs | API |
| useStudentProgram.ts | Neuer Hook fuer Enrollment | Hook |

# Phase 2: Grade-Bridge

Ziel: Noten-Eingabe schreibt in BEIDE Systeme - Legacy grades UND neue enrollments/attempts. Rueckwaertskompatibel: alles was vorher funktionierte, funktioniert weiter.

## 2.1 Dual-Write bei Grade-Eingabe

Wenn ein Student eine Note eingibt (GradeModal), passiert zusaetzlich zum bisherigen INSERT in grades:

Enrollment pruefen/erstellen: Existiert fuer dieses Modul bereits ein enrollment? Falls nein, automatisch erstellen mit status="enrolled", Programm-Link falls vorhanden.

Attempt erstellen: Neuer Eintrag in attempts mit attempt_number (inkrementell), final_grade_value, Datum. Bei wiederholter Eingabe = neuer Attempt (Wiederholung).

Policies anwenden: Pass-Policy des Moduls evaluieren: passed=true/false. Retake-Policy: "best grade" oder "latest grade" bestimmt current_final_grade.

Enrollment aktualisieren: current_final_grade, current_passed, credits_awarded, attempts_used auf dem Enrollment aktualisieren.

## 2.2 Normalisierung bei Eingabe

Beim Speichern einer Note wird normalizeGrade() aus engine.ts aufgerufen: local_grade_value = eingegebene Note, normalized_score_0_100 = normalisierter Wert. Ermoeglichen spaeter internationale Vergleiche und Transfer-Credit-Evaluation.

## 2.3 Bestehende Daten migrieren

Einmalige Migration: Fuer alle bestehenden grades-Eintraege retroaktiv enrollments + attempts erstellen. Server-Side Script das beim naechsten Login getriggert wird (lazy migration). Kein Breaking Change - alte Daten bleiben in grades-Tabelle bestehen.

## 2.4 Dateien

| Datei | Aenderung | Typ |
| --- | --- | --- |
| grades/GradeModal.tsx | Dual-Write: grades + enrollment/attempt | Frontend |
| api/grades/route.ts | Enrollment/Attempt-Logik nach Grade-Save | API |
| lib/academic/bridge.ts | Neues Modul: gradeToEnrollment(), applyPolicies() | Service |
| 042_migrate_existing_grades.sql | Retroaktive Enrollment-Erstellung | Migration |
| useEnrollments.ts (erweitert) | Refetch nach Grade-Save | Hook |
| engine.ts (bereits fertig) | normalizeGrade(), evaluatePassPolicy() | Vorhanden |

# Phase 3: Dashboard & Fortschritt Upgrade

Ziel: Student sieht personalisierten Studienfortschritt basierend auf echtem Programm. Nicht mehr nur "X ECTS von 180" sondern aufgeschluesselt nach Anforderungsgruppen mit intelligentem GPA.

## 3.1 Dashboard mit Programm-Kontext

Programm-Badge: "BSc Informatik - ZHAW" mit Fortschrittsbalken (95/180 ECTS)

GPA aus Engine: Statt client-seitigem Durchschnitt: calculateGPA() aus engine.ts mit korrekter Gewichtung und Rundungspolicy

Graduation Estimate: "Voraussichtlicher Abschluss: HS 2027" basierend auf aktueller ECTS-Rate

Notensystem-Info: Zeigt aktives Notensystem (z.B. "Schweiz 1-6, bestanden ab 4.0")

## 3.2 Requirement Group Tracking

Neue Sektion auf der Fortschritts-Seite: Pro Anforderungsgruppe des Programms ein Fortschrittsbalken:

ECTS erreicht / ECTS benoetigt pro Gruppe

Liste der Module in der Gruppe (bestanden/offen/geplant)

Warnung wenn Gruppe hinter Soll liegt

evaluateRequirementGroup() und evaluateCompletionPolicy() aus engine.ts

## 3.3 What-If Scenarios erweitern

Bestehende What-If-Berechnung nutzt aktuell simple Formel. Erweitern mit Programm-Kontext: "Wenn ich Modul X (6 ECTS) mit Note 5.5 bestehe, wird mein GPA 4.82 und ich habe 101/180 ECTS. Vertiefung: 24/40 ECTS."

## 3.4 Dateien

| Datei | Aenderung | Typ |
| --- | --- | --- |
| dashboard/page.tsx | Programm-Badge, Engine-GPA, Graduation Est. | Frontend |
| progress/page.tsx | Requirement Group Tracking Sektion | Frontend |
| progress/RequirementGroups.tsx | Neue Komponente: Fortschrittsbalken pro Gruppe | Frontend |
| useStudentProgress.ts | Neuer Hook: Programm + Groups + Engine-GPA | Hook |
| lib/academic/progress.ts | evaluateRequirementGroup()-Wrapper | Service |

# Phase 4: Assessment Components & Engine

Ziel: Noten koennen auf Komponentenebene eingegeben werden (Pruefung 60%, Hausarbeit 30%, Projekt 10%). System berechnet automatisch die Endnote.

## 4.1 Erweiterte Noten-Eingabe

GradeModal bekommt zwei Modi: "Gesamtnote" (wie bisher) und "Komponentenaufschluesselung". Im zweiten Modus werden die assessment_components des Moduls geladen und der Student gibt pro Komponente eine Note ein. Das System berechnet die gewichtete Endnote automatisch via calculateModuleGrade() aus engine.ts.

## 4.2 Modul-Detailseite erweitern

Komponenten-Uebersicht: Alle assessment_components des Moduls mit Gewichtung und Status

Noten pro Komponente: Inline-Eingabe oder Modal pro Komponente, schreibt in component_results

Berechnete Endnote: Live-Berechnung waehrend Eingabe, zeigt gewichteten Durchschnitt

Bestanden/Nicht bestanden: Automatische Evaluation gegen pass_policy

## 4.3 Wiederholungs-Tracking

Wenn ein Student eine Pruefung wiederholt, wird ein neuer Attempt erstellt. Die Modul-Detailseite zeigt alle Versuche mit: Versuchsnummer, Datum, Note, Status. resolveEffectiveAttempt() aus engine.ts bestimmt, welcher Versuch zaehlt. Anzeige: "2 von 3 Versuchen gebraucht".

## 4.4 Dateien

| Datei | Aenderung | Typ |
| --- | --- | --- |
| grades/GradeModal.tsx | Zwei Modi: Gesamt vs. Komponenten | Frontend |
| modules/[id]/page.tsx | Komponenten-Uebersicht + Inline-Noten | Frontend |
| modules/[id]/AttemptHistory.tsx | Neue Komponente: Versuchsverlauf | Frontend |
| api/academic/component-results/route.ts | CRUD fuer component_results | API |
| lib/academic/bridge.ts (erweitert) | componentResultsToAttempt() | Service |
| engine.ts (bereits fertig) | calculateModuleGrade(), resolveEffectiveAttempt() | Vorhanden |

# Phase 5: Volle Engine-Integration & Transcript

Ziel: Academic Engine ist die Single Source of Truth. Transcript, Degree Classification, Transfer Credits, Semester-Report - alles aus der Engine.

## 5.1 Transcript aus Engine-Daten

Transcript-Seite umbauen: Statt grades-Tabelle nutzt sie enrollments + attempts als Datenquelle. Zeigt: Modul, Semester, Note (lokal + normalisiert), ECTS, Status, Versuchsanzahl. Degree Classification am Ende (classifyDegree() fuer UK: First/2:1/2:2, fuer DE: Praedikat).

## 5.2 Transfer Credits & Anerkennung

Neue Seite /credits: Anrechnung von externen Leistungen. Student gibt an: Quell-Uni, Modul, Note, Notensystem. System konvertiert via convertGrade() und convertCredits() aus engine.ts. Erstellt recognitions-Eintrag mit conversion_confidence. Angerechnete Credits zaehlen zum Programm-Fortschritt.

## 5.3 Semester-Report PDF (Pro Feature)

Generiert ein PDF pro Semester: alle Module, Noten, ECTS, GPA, Programm-Fortschritt. Nutzt die normalisierten Daten aus der Engine. Verknuepft mit Roadmap-Item #4.

## 5.4 Legacy-System Sunset

Erst wenn Phase 2-4 stabil laufen: grades-Tabelle wird read-only (fuer Altdaten). Alle neuen Schreibvorgaenge gehen nur noch ueber enrollments/attempts. Kein harter Cutoff - gradueller Uebergang ueber 2-3 Monate.

# Roadmap-Integration

So fuegen sich die 5 Phasen in die bestehende Roadmap ein:

| Roadmap-Item | Abhaengigkeit | Phase |
| --- | --- | --- |
| Streaks & Dashboard | Phase 3 verstaerkt | Parallel moeglich |
| KI-Assistent (Pro) | Phase 2 liefert Daten | Nach Phase 2 |
| Pruefungsplaner | Phase 1+4 (Programm + Components) | Nach Phase 4 |
| Semester-Report PDF | Phase 5 (Engine als Source) | Phase 5 |
| Notiz-Sharing | Unabhaengig | Parallel moeglich |
| Hochschul-DB erweitern | Phase 1 (Builder) | Parallel moeglich |
| Extended Analytics | Phase 2+3 (normalisierte Daten) | Nach Phase 3 |

Streaks/Dashboard und Notiz-Sharing koennen parallel entwickelt werden. KI-Assistent und Pruefungsplaner profitieren stark von den Academic-Engine-Daten.

# Timeline & Reihenfolge

| Phase | Aufwand | Abhaengig von | Sofortiger Nutzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Enrollment | 2-3 Tage | - | Programm-Kontext im Profil |
| Phase 2: Grade-Bridge | 3-4 Tage | Phase 1 | Automatische Enrollments |
| Phase 3: Dashboard | 2-3 Tage | Phase 1+2 | Programm-Fortschritt sichtbar |
| Phase 4: Components | 3-4 Tage | Phase 2 | Detaillierte Notenaufschluesselung |
| Phase 5: Full Engine | 4-5 Tage | Phase 1-4 | Transcript, Transfer, Reports |

Gesamtaufwand: ca. 15-20 Arbeitstage. Die Phasen sind strikt sequenziell, da jede auf der vorherigen aufbaut. Streaks/Dashboard und Sharing koennen jederzeit parallel dazu entwickelt werden.

## Leitprinzipien

Kein Big Bang: Jede Phase ist in sich abgeschlossen und liefert sofort Wert.

Rueckwaertskompatibel: Legacy-System funktioniert weiter bis Engine vollstaendig uebernimmt.

Engine-First: Alle Berechnungen aus engine.ts, nicht mehr client-seitig dupliziert.

Daten-Integritaet: Dual-Write sichert, dass beide Systeme synchron bleiben waehrend der Transition.

Pro-Value: Erweiterte Features (Component-Eingabe, Transfer Credits, Reports) werden Pro-Features.