Semetra Ausbau-Masterplan 2026

Systematischer Feature-Ausbau nach Academic Engine Integration

Lopicic Technologies  |  April 2026  |  Version 1.0

# Status: Academic Engine Integration

Die 5-Phasen Academic Engine Integration ist vollständig abgeschlossen. Alle Phasen (Programm-Enrollment, Grade-Bridge, Dashboard Upgrade, Assessment Components, Full Engine) sind implementiert und produktionsbereit. Das Dual-Write-System ermöglicht einen nahtlosen Übergang: Das Legacy-Notensystem funktioniert weiterhin, während die Engine-Daten Dashboard, Transcript und Notenbereich bereichern.

Auf dieser Grundlage baut der folgende Masterplan die nächsten 7 Feature-Phasen auf, priorisiert nach Abhängigkeiten, Nutzerwert und technischer Machbarkeit.

# Phase A: Hochschul-DB befüllen

Priorität: KRITISCH    |    Aufwand: 2–3 Wochen

## Warum jetzt?

Die gesamte Engine basiert auf strukturierten Institutionen und Programmen. Ohne reale Daten greifen Enrollment-Dropdowns, Notenumrechnung und Studienfortschritt ins Leere. Dies ist die Grundlage für ALLE nachfolgenden Phasen.

## Arbeitspakete

Schweizer FH/Uni-Katalog: Alle ECTS-akkreditierten Schweizer Hochschulen (ETH, ZHAW, FHNW, HSG etc.) mit swissuniversities-Daten als Seed.

Deutsche Hochschulen: Top-50 DE-Universitäten und FHs mit HRK-Daten, Notenskala 1.0–5.0 verknüpft.

Österreich & weitere DACH: AT-Hochschulen (TU Wien, WU etc.), Liechtenstein, Südtirol.

Programm-Verknüpfung: Jede Institution mit ihren Studiengängen, ECTS-Anforderungen, Regelstudienzeit, Abschlusstyp (BSc, MSc, etc.).

Admin-Seed-Script: Wiederholbares SQL/TS-Script zum Befüllen der institutions/programs-Tabellen aus CSV/JSON-Quellen.

# Phase B: KI-Lernassistent mit Engine-Kontext

Priorität: HOCH    |    Aufwand: 4–6 Wochen

## Warum jetzt?

Der KI-Assistent ist das Alleinstellungsmerkmal von Semetra. Mit Zugriff auf die Academic Engine kann er personalisierte Empfehlungen basierend auf Notenverlauf, Studienfortschritt und Modulstruktur geben.

## Arbeitspakete

Chat-Interface: Sidebar-Chat mit Markdown-Rendering, Code-Blöcken, Konversations-Historie.

Engine-Kontext-Injection: Bei jeder Anfrage werden relevante Studiendaten (aktuelle Module, Noten, Fortschritt) als System-Kontext mitgegeben.

Lernplan-Generierung: KI erstellt personalisierte Lernpläne basierend auf Prüfungsterminen und bisherigem Notenverlauf.

Modul-Beratung: Empfehlungen für Wahlmodule basierend auf Stärken/Schwächen-Profil und Studienfortschritt.

Zusammenfassungs-Tool: Upload von Skripten/PDFs, KI erstellt Zusammenfassungen und Karteikarten.

Token-Management: Pro-User-Limits, Stripe-Integration für Premium-KI-Features.

# Phase C: Prüfungscountdown & Lernplan-Generator

Priorität: HOCH    |    Aufwand: 3–4 Wochen

## Warum jetzt?

Prüfungsvorbereitung ist der stressigste Teil des Studiums. Ein visueller Countdown mit automatisch generierten Lernplänen hilft Studierenden, strukturiert und rechtzeitig vorzubereiten.

## Arbeitspakete

Prüfungstermin-Verwaltung: CRUD für Prüfungstermine pro Modul, verknüpft mit Enrollments.

Visual Countdown Dashboard: Karten mit Tagen bis zur Prüfung, Farbkodierung (grün/gelb/rot), Kalender-Ansicht.

Automatischer Lernplan: Basierend auf Prüfungsdatum, Stoffumfang und verfügbarer Zeit wird ein Tagesplan generiert.

Erinnerungen & Notifications: Push/Email-Benachrichtigungen bei Meilensteinen (7 Tage, 3 Tage, 1 Tag vor Prüfung).

Streak-Integration: Lernsträhnen-Tracking: wie viele Tage in Folge der Lernplan eingehalten wurde.

# Phase D: Notiz-Sharing & Kollaboration

Priorität: MITTEL    |    Aufwand: 4–5 Wochen

## Warum jetzt?

Zusammenarbeit unter Studierenden ist ein natürlicher nächster Schritt. Geteilte Notizen und Lerngruppen erhöhen die Retention und schaffen Netzwerk-Effekte.

## Arbeitspakete

Notiz-Upload & -Verwaltung: Markdown-Editor mit Datei-Upload (PDFs, Bilder), verknüpft mit Modulen.

Sharing-Mechanismus: Freigabe per Link oder an andere Semetra-Nutzer, Sichtbarkeits-Stufen (privat/Gruppe/öffentlich).

Lerngruppen: Gruppen pro Modul/Studiengang, Chat, geteilte Ressourcen, gemeinsame Prüfungsvorbereitung.

Bewertungssystem: Upvote/Downvote für geteilte Notizen, Top-Beiträger-Badges.

# Phase E: Mobile PWA

Priorität: MITTEL    |    Aufwand: 3–4 Wochen

## Warum jetzt?

Studierende nutzen primär Smartphones. Eine PWA macht Semetra mobil zugänglich ohne den Aufwand nativer App-Entwicklung, mit Offline-Fähigkeit für Pendler.

## Arbeitspakete

PWA-Manifest & Service Worker: next-pwa Setup, Offline-Caching der Kern-Seiten, App-Icon und Splash-Screen.

Responsive Überarbeitung: Mobile-first Redesign aller Dashboard-Komponenten, Touch-optimierte Interaktionen.

Offline-Modus: Noten-Anzeige und Lernplan offline verfügbar, Sync bei Reconnect.

Push Notifications: Web-Push für Prüfungserinnerungen und Lernsträhnen-Motivation.

Install-Prompt: Intelligenter "Zur Startseite hinzufügen"-Dialog nach 3. Besuch.

# Phase F: Extended Analytics & Gamification

Priorität: MITTEL    |    Aufwand: 3–4 Wochen

## Warum jetzt?

Detaillierte Analysen und Gamification-Elemente erhöhen das Engagement und helfen Studierenden, Muster in ihrer Leistung zu erkennen und Motivation aufrechtzuerhalten.

## Arbeitspakete

Notentrend-Charts: Zeitverlauf-Diagramme pro Modul und gesamt, Semester-Vergleiche, Prognosen.

Stärken/Schwächen-Profil: Automatische Kategorisierung von Modulen nach Leistung, Empfehlungen.

Achievement-System: Badges für Meilensteine (erstes Modul bestanden, 30 ECTS, Semester-Durchschnitt >5.0 etc.).

Leaderboard (opt-in): Anonymisiertes Ranking innerhalb Studiengang, motivierende Vergleiche.

Semesterbericht-PDF: Automatisch generierter PDF-Bericht mit Charts, Statistiken, Fortschritt.

# Phase G: Semetra als Plattform

Priorität: LANGFRISTIG    |    Aufwand: 6–8 Wochen

## Warum jetzt?

Langfristige Vision: Semetra wird zur offenen Plattform mit API, Integrationen und Marketplace für Lern-Tools und -Ressourcen.

## Arbeitspakete

Public API: REST/GraphQL API für Drittanbieter-Integrationen (Kalender, LMS, Studierendenausweis-Apps).

Plugin-System: Erweiterbare Architektur für Drittanbieter-Widgets und Tools.

LMS-Integration: Anbindung an Moodle, ILIAS, Canvas für automatischen Notenimport.

Marketplace: Plattform für Lernressourcen, Zusammenfassungen, Karteikarten-Decks von der Community.

# Gesamtübersicht & Timeline

Geschätzte Reihenfolge und Aufwand. Die Phasen können teilweise parallel laufen, wobei Phase A die Voraussetzung für B und C ist.

| Phase | Priorität | Aufwand | Abhängigkeiten |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A: Hochschul-DB befüllen | KRITISCH | 2–3 Wochen | Keine (Grundlage) |
| Phase B: KI-Lernassistent mit Engine-Kontext | HOCH | 4–6 Wochen | Phase A |
| Phase C: Prüfungscountdown & Lernplan-Generator | HOCH | 3–4 Wochen | Phase A |
| Phase D: Notiz-Sharing & Kollaboration | MITTEL | 4–5 Wochen | Keine |
| Phase E: Mobile PWA | MITTEL | 3–4 Wochen | Keine |
| Phase F: Extended Analytics & Gamification | MITTEL | 3–4 Wochen | Phase A, C |
| Phase G: Semetra als Plattform | LANGFRISTIG | 6–8 Wochen | Phase A, B, D |

Gesamtaufwand: ca. 25–34 Wochen (6–8 Monate) bei Vollzeit-Entwicklung. Empfohlener Start: Phase A sofort, da sie die Grundlage für alle Engine-basierten Features bildet.