SEMETRA

MASTERPLAN 100%

Systematischer Ausbau zum Student Operating System

Version: 1.0

Datum: 10. April 2026

Autor: Lopicic Technologies

Engines: 14 aktive Engines | 73 Migrationen | ~14.000 LOC

Ziel: Alle Engines auf 100% | 0 Stubs | Student OS

# Aktueller Status: Engine-Übersicht

Stand der Entwicklung aller 14 Engines. Grundlage für die Priorisierung.

| Engine | LOC | Status | Prod | Gap | Hauptlücke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decision Engine | 1.359 | 95% | Ja | 5% | ML-Prognosen, Lern-DNA Input |
| Grade/Noten Engine | 1.269 | 95% | Ja | 5% | Notenrechner-Widget |
| Schedule Engine | 3.500+ | 90% | Ja | 10% | Feiertage, Semester-Reset |
| Pattern Analyzer | 700 | 90% | Ja | 10% | Auto-Rückkopplung ins Profil |
| Flashcards (SM-2) | 1.800+ | 90% | Ja | 10% | Deck-Sharing, Anki-Import |
| Institution System | 2.000+ | 90% | Ja | 10% | Weitere Uni-APIs |
| Timer/Pomodoro | 500+ | 85% | Ja | 15% | Background-Tab, Recovery |
| Study Plans | 300+ | 85% | Ja | 15% | Adaptive Anpassung |
| Gamification/XP | 500+ | 85% | Ja | 15% | Mehr Achievements, Leaderboard |
| Weekly Review | 624 | 85% | Ja | 15% | Druckbar, Peer-Vergleich |
| Exam Predictions | 300+ | 80% | Teilw. | 20% | Visuelles Dashboard, ML |
| Command Center | 400+ | 80% | Ja | 20% | Personalisierte Nachrichten |
| Student Profil | 200+ | 75% | Teilw. | 25% | Lern-DNA Feedback-Loop |
| Plugin System | 800+ | 70% | Teilw. | 30% | Sandbox, echte Integrationen |

Gewichteter Gesamt-Status: ~86%  →  Ziel: 100% in 8 Phasen

# Abhängigkeiten & Reihenfolge

Die Phasen bauen aufeinander auf. Jede Phase schaltet Fähigkeiten für nachfolgende frei.

| Phase | Schaltet frei | Warum diese Reihenfolge |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Data Layer | ALLE | Ohne saubere DB keine Features |
| Phase 2: Lern-DNA | Phase 3, 4 | Prognosen + Coaching brauchen Verhaltensdaten |
| Phase 3: Prüfungs-Intel. | Phase 4, 5 | Performance + Nachweis brauchen Prognosen |
| Phase 4: Performance | Phase 5 | Lernnachweis baut auf Performance-Daten |
| Phase 5: Lernnachweis | Phase 6 | Plugins können Nachweise nutzen |
| Phase 6: Plugins | Phase 7 | Engine-Polish braucht stabile Integrationen |
| Phase 7: Perfektionierung | Phase 8 | Tests brauchen fertige Features |
| Phase 8: Testing | — | Abschluss: Production-Grade |

# Phase 1: Data Layer & Migrations

Fundament sichern

Priorität: KRITISCH  |  Geschätzte Dauer: 1 Session

## Warum jetzt?

Alle neuen Features bauen auf korrekten DB-Strukturen auf. Ohne saubere Migrationen kann nichts zuverlässig funktionieren. Ausstehende Migrationen (047–074) blockieren alle Smart-Features. Fehlende Foreign Keys und verwaiste Daten verursachen inkonsistente Zustände.

## Maximaler Impact

Fundament für alles Weitere. Jede Minute hier spart Stunden Debugging später.

## Aufgaben

| # | Aufgabe | Bereich | Dauer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Alle ausstehenden Migrationen auf Supabase Production ausführen (047–074) | DB | 30 min |  |
| 1.2 | Fehlende Foreign Keys validieren (study_plan_item_id, stundenplan_id) | DB | 15 min |  |
| 1.3 | RLS Policies für neue Tabellen prüfen (schedule_blocks, timer_sessions, reschedule_log) | Security | 20 min |  |
| 1.4 | Verwaiste Daten bereinigen (orphaned stundenplan_import blocks, legacy sources) | DB | 15 min |  |
| 1.5 | DB-Funktionen testen: auto_fill_free_slots, auto_rescue_missed_blocks, compute_exam_study_plan | Testing | 30 min |  |

Ergebnis: Saubere DB-Schicht. Alle 73+ Migrationen live. Keine Altlasten.

Schaltet frei: Alle Folge-Phasen

# Phase 2: Lern-DNA Feedback-Loop

Von manuell zu automatisch

Priorität: HOCH  |  Geschätzte Dauer: 2–3 Sessions

## Warum jetzt?

Der Pattern Analyzer sammelt bereits Daten (Stunden, Tage, Module, Energie, Prokrastination). Diese Daten fliessen aber NICHT zurück ins Profil. Der Student muss seine Energie-Kurve manuell setzen, obwohl Semetra längst weiss, wann er produktiv ist. Diese Lücke macht den Schedule Engine dümmer als er sein müsste.

## Maximaler Impact

Semetra wird vom Tool zum persönlichen Coach. Jede Woche wird der Plan besser, weil er aus echtem Verhalten lernt — nicht aus Schätzungen.

## Aufgaben

| # | Aufgabe | Bereich | Dauer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pattern Analyzer: Wöchentlichen Lern-DNA-Snapshot berechnen (best_hours, best_days, avg_duration, energy_curve, consistency_score) | Engine | 2h |  |
| 2.2 | Neue DB-Tabelle: learning_dna_snapshots (user_id, week, computed_energy_morning/afternoon/evening, peak_hours[], weak_hours[], avg_session_min, consistency_score, data_quality) | DB | 1h |  |
| 2.3 | Auto-Update Preferences: Wenn data_quality >= reliable UND Abweichung > 20% → Vorschlag an User oder auto-apply bei Opt-in | Engine | 2h |  |
| 2.4 | Lern-DNA Dashboard Page: Visuelle Darstellung (Energie-Kurve Graph, produktive Stunden Heatmap, Modul-Affinität, Trend über Wochen) | UI | 3h |  |
| 2.5 | Decision Engine Integration: energy_curve aus Lern-DNA statt aus manuellen Preferences nutzen | Engine | 1h |  |
| 2.6 | Schedule Engine: Block-Platzierung basierend auf gelernter Energie-Kurve (schwierige Themen in Hochenergie-Phasen) | Engine | 1.5h |  |
| 2.7 | Onboarding-Questionnaire: Initiale Lern-DNA Erfassung für neue User (Lerntyp, bevorzugte Zeiten, Ziele) | UI | 1.5h |  |

Ergebnis: Semetra lernt aus echtem Verhalten und wird jede Woche intelligenter. Manuelle Eingaben werden durch echte Daten ersetzt.

Schaltet frei: Phase 3 (Prüfungs-Intelligence), Phase 4 (Performance-System)

# Phase 3: Prüfungs-Intelligence

Prognose, Risiko, Ampel

Priorität: HOCH  |  Geschätzte Dauer: 2–3 Sessions

## Warum jetzt?

Die Decision Engine berechnet bereits Risiken und Prognosen. Was fehlt: Ein visuelles Dashboard, das dem Studenten klar zeigt «Du wirst bestehen» oder «Achtung: 73% Durchfall-Risiko». Plus: Die Prognosen nutzen noch nicht die Lern-DNA Daten aus Phase 2.

## Maximaler Impact

DAS Killer-Feature. Kein anderes Tool kann sagen: «Du wirst diese Prüfung wahrscheinlich nicht bestehen.» Das erzeugt Handlungsdruck UND Abhängigkeit.

## Aufgaben

| # | Aufgabe | Bereich | Dauer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Prüfungs-Dashboard Page: Alle anstehenden Prüfungen mit Ampel-System (Grün/Gelb/Rot basierend auf Risk-Score) | UI | 3h |  |
| 3.2 | Notenprognose-Algorithmus erweitern: Historische Noten + aktuelle Lernzeit + Pattern-Daten = gewichtete Prognose | Engine | 3h |  |
| 3.3 | Szenario-Simulator: «Was passiert wenn ich X Stunden diese Woche lerne?» mit Live-Update der Prognose | UI+Engine | 2h |  |
| 3.4 | Risiko-Faktoren Detail-View: Aufschlüsselung warum eine Prüfung rot ist (fehlende Lernzeit, sinkender Trend, keine Karteikarten) | UI | 1.5h |  |
| 3.5 | Push-Empfehlungen: «Du brauchst +4h Fokus für Modul X diese Woche» basierend auf Soll/Ist Vergleich | Engine | 2h |  |
| 3.6 | Exam-Prep Auto-Schedule: Dashboard-Button der direkt compute_exam_study_plan() auslöst | UI | 1h |  |
| 3.7 | Historische Prognose-Genauigkeit tracken: War die Prognose richtig? Feedback-Loop für bessere Vorhersagen | Engine+DB | 2h |  |

Ergebnis: Studenten sehen auf einen Blick: Welche Prüfung ist gefährdet, warum, und was sie tun müssen.

Schaltet frei: Phase 4 (Performance braucht Prognose-Daten), Phase 5 (Lernnachweis)

# Phase 4: Performance-System

Intelligente Benachrichtigungen

Priorität: HOCH  |  Geschätzte Dauer: 2 Sessions

## Warum jetzt?

Command Center und Automations existieren, aber die Nachrichten sind generisch. Der Student bekommt «Prüfung in 3 Tagen» statt «Du hast für Analysis nur 2h gelernt, der Durchschnitt braucht 12h. Starte JETZT.» Die Lern-DNA (Phase 2) und Prüfungs-Intelligence (Phase 3) liefern die Daten für personalisierte, datengetriebene Empfehlungen.

## Maximaler Impact

Aus passiven Erinnerungen werden aktive Coaching-Nachrichten. Der Student fühlt sich verstanden und gelenkt — wie ein persönlicher Tutor.

## Aufgaben

| # | Aufgabe | Bereich | Dauer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Automation Engine v2: Personalisierte Nachrichten mit konkreten Zahlen («+4h nötig», «73% Risiko», «Dein bester Slot: 15–17 Uhr») | Engine | 2.5h |  |
| 4.2 | Wochen-Briefing generieren: Montags-Summary mit Prioritäten, Risiken, Empfehlungen (Pull aus Decision + Pattern + Schedule) | Engine | 2h |  |
| 4.3 | Tages-Nudges: Kontextbezogene Erinnerungen basierend auf Tageszeit + Energie-Kurve + anstehende Prüfungen | Engine | 1.5h |  |
| 4.4 | Notification Center UI: Inbox-Style mit Kategorien (Warnung/Empfehlung/Erfolg), Dismiss/Snooze, Action-Links | UI | 2h |  |
| 4.5 | Streak-Intelligence: «Du hast 14 Tage Streak. Wenn du heute lernst, erreichst du Gold-Achievement» | Engine | 1h |  |
| 4.6 | Wochenrückblick erweitern: Vergleich mit Vorwoche, Trend-Pfeile, konkrete Verbesserungsvorschläge | UI | 1.5h |  |

Ergebnis: Semetra spricht den Studenten aktiv an mit datenbasierten, personalisierten Empfehlungen.

Schaltet frei: Phase 5 (Lernnachweis)

# Phase 5: Lernnachweis & Output-Tracking

Beweisbare Leistung

Priorität: MITTEL  |  Geschätzte Dauer: 2 Sessions

## Warum jetzt?

Studenten können nicht beweisen, dass sie gelernt haben. Eltern, Arbeitgeber, Stipendien-Geber wollen Nachweise. Semetra hat alle Daten: Lernzeit, Fokus, Karteikarten, Aufgaben, Sessions. Es fehlt nur die Aggregation und der Export.

## Maximaler Impact

Einzigartiges Feature. Kein Konkurrent kann einen verifizierbaren Lernnachweis erstellen. Öffnet die Tür zu B2B (Uni-Lizenzen, Stipendien-Nachweise).

## Aufgaben

| # | Aufgabe | Bereich | Dauer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Output-Metriken Dashboard: Aggregiert pro Woche/Monat (Lernzeit, Sessions, Karteikarten erstellt/gelernt, Aufgaben erledigt, Notizen) | UI | 2.5h |  |
| 5.2 | Lernnachweis PDF-Generator: Professioneller Report mit Zeitraum, Module, Stunden, Fokus-Rating, Achievements | Engine | 3h |  |
| 5.3 | Modul-spezifischer Nachweis: Pro Modul detaillierte Aufschlüsselung (Sessions, Methoden, Fortschritt, Noten-Trend) | Engine | 1.5h |  |
| 5.4 | Verifizierbarkeit: Hash-basierter Verifizierungs-Code auf PDF (prüft Echtheit über API-Endpoint) | API | 1.5h |  |
| 5.5 | Semester-Report: Automatischer Gesamt-Report am Semesterende mit allen Modulen, Noten, Lernstatistiken | Engine | 2h |  |
| 5.6 | Export-Optionen: PDF, CSV, Druckansicht. Teilen-Link (öffentlich mit Code) | UI | 1h |  |

Ergebnis: Studenten können ihre Lernleistung beweisen. Differenzierung von allen Konkurrenten.

Schaltet frei: Phase 6 (Plugins können Nachweise nutzen), B2B-Potential

# Phase 6: Plugin-System & Deep Integration

Ökosystem aufbauen

Priorität: MITTEL  |  Geschätzte Dauer: 2–3 Sessions

## Warum jetzt?

5 Plugins existieren, aber nur 2 funktionieren wirklich (grade-export, pomodoro-plus). Moodle, Calendar und Notion sind «Coming Soon». Die Plugin-Sandbox ist nicht vollständig. Für das Student OS braucht Semetra echte Integrationen.

## Maximaler Impact

Jede funktionierende Integration erhöht die Wechselkosten. Ein Student der Google Calendar + Moodle + Semetra verbunden hat, wechselt nicht mehr.

## Aufgaben

| # | Aufgabe | Bereich | Dauer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Plugin Sandbox Hardening: Sichere Execution-Umgebung, Timeout, Error-Handling, Rate-Limiting | Security | 2h |  |
| 6.2 | Google Calendar Plugin: Bidirektionaler Sync (Vorlesungen importieren, Lernblöcke exportieren) | Plugin | 3h |  |
| 6.3 | Moodle Plugin: Kurs-Import, Aufgaben-Sync, Noten-Sync (real, nicht stub) | Plugin | 3h |  |
| 6.4 | Notion Plugin: Notizen-Import, Task-Templates, Datenbank-Sync | Plugin | 2h |  |
| 6.5 | Plugin-Marketplace UI: Reviews, Ratings, Install-Count, Screenshots | UI | 1.5h |  |
| 6.6 | Webhook-System: Externe Events triggern Semetra-Aktionen (neue Moodle-Aufgabe → neuer Task) | API | 2h |  |
| 6.7 | Plugin-API v2: Bessere SDK für Drittanbieter, Dokumentation, Beispiel-Plugin | API | 2h |  |

Ergebnis: Funktionierendes Plugin-Ökosystem mit echten Integrationen. Hohe Wechselkosten für User.

Schaltet frei: Phase 7 (Engine-Polish braucht stabile Integrationen)

# Phase 7: Engine-Perfektionierung

Jede Engine auf 100%

Priorität: MITTEL  |  Geschätzte Dauer: 2–3 Sessions

## Warum jetzt?

Einzelne Engines sind bei 85–95%. Die letzten 5–15% machen den Unterschied zwischen «funktioniert» und «begeistert». Hier werden Edge Cases gefixt, UX poliert und fehlende kleine Features ergänzt.

## Maximaler Impact

Aus einem guten Tool wird ein exzellentes. Details machen den Unterschied bei Power-Usern und Mund-zu-Mund-Empfehlungen.

## Aufgaben

| # | Aufgabe | Bereich | Dauer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Schedule Engine: Recurring Blocks über Semestergrenzen, Feiertage erkennen, Semester-Reset | Engine | 2h |  |
| 7.2 | Timer Engine: Background-Tab Handling, Browser-Notification bei Ende, Session-Recovery nach Crash | Engine | 1.5h |  |
| 7.3 | Flashcards: Deck-Sharing zwischen Studenten, Bulk-Import aus Anki/Quizlet, Statistik-Dashboard | Engine+UI | 2h |  |
| 7.4 | Gamification: 20 weitere Achievements (Modul-Master, Perfect-Week, Night-Owl, Early-Bird), Leaderboard | Engine+UI | 2h |  |
| 7.5 | Grade Engine: Notenrechner-Widget (was brauche ich um Y Schnitt?), Semester-Progression-Graph | UI | 1.5h |  |
| 7.6 | Study Plans: Adaptive Anpassung (wenn Student hinterherhinkt → Plan neu berechnen), Fortschritts-Visualisierung | Engine | 1.5h |  |
| 7.7 | Weekly Review: Druckbare Zusammenfassung, Vergleich mit Peer-Durchschnitt (anonymisiert), Ziel-Tracking | UI | 1.5h |  |
| 7.8 | Command Center: Dashboard-Widgets konfigurierbar, Drag-and-Drop Reihenfolge, Favoriten | UI | 2h |  |

Ergebnis: Alle 14 Engines auf 100%. Keine Lücken, keine Stubs, keine «Coming Soon» Features.

Schaltet frei: Phase 8 (Tests brauchen fertige Features)

# Phase 8: Testing & Production Polish

Bulletproof machen

Priorität: MITTEL  |  Geschätzte Dauer: 2 Sessions

## Warum jetzt?

295 Tests existieren bereits, aber neue Engines (Schedule, Timer, Decision, Pattern) haben keine dedizierten Test-Suites. Für ein Student OS das kritische Daten verwaltet, muss die Qualität stimmen.

## Maximaler Impact

Vertrauen. Wenn Semetra einmal Daten verliert oder falsch berechnet, ist der Ruf ruiniert. Tests verhindern Regressionen bei jedem Update.

## Aufgaben

| # | Aufgabe | Bereich | Dauer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Schedule Engine Tests: Unit-Tests für findFreeSlots, detectConflicts, expandRecurringBlocks (20+ Tests) | Testing | 2h |  |
| 8.2 | Decision Engine Tests: Risk-Assessment, Priority-Scoring, Outcome-Prediction mit Edge Cases (30+ Tests) | Testing | 2h |  |
| 8.3 | Timer Engine Tests: State Machine Transitions, Pomodoro-Zyklen, Alignment-Detection (15+ Tests) | Testing | 1.5h |  |
| 8.4 | Pattern Analyzer Tests: Produktivitäts-Berechnung, Insight-Generierung, Data-Quality Thresholds (15+ Tests) | Testing | 1.5h |  |
| 8.5 | API Integration Tests: Alle neuen Endpoints (auto-fill, auto-rescue, exam-plan, sync-stundenplan) (20+ Tests) | Testing | 2h |  |
| 8.6 | E2E Smoke Tests: Kritische User-Flows (Login → Stundenplan → Smart Schedule → Timer → Review) (5 Flows) | Testing | 2h |  |
| 8.7 | Performance-Audit: Lighthouse Score, Bundle Size, API Response Times, DB Query Optimization | Perf. | 1.5h |  |
| 8.8 | Error Monitoring: Sentry/LogRocket Integration, Error Boundaries auf allen Dashboard-Pages | Prod. | 1h |  |

Ergebnis: 100+ neue Tests. E2E Coverage. Performance-Baseline. Production-Grade Error Handling.

Schaltet frei: Go-Live mit Confidence. Student OS ist production-ready.

# Zusammenfassung

Gesamt: 54 Aufgaben in 8 Phasen

| Phase | Titel | Prio | Tasks | Dauer | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Data Layer & Migrations | KRITISCH | 5 | 1 Session | 100% DB |
| Phase 2 | Lern-DNA Feedback-Loop | HOCH | 7 | 2–3 Sessions | 100% Profil |
| Phase 3 | Prüfungs-Intelligence | HOCH | 7 | 2–3 Sessions | 100% Exam |
| Phase 4 | Performance-System | HOCH | 6 | 2 Sessions | 100% Perf. |
| Phase 5 | Lernnachweis & Output-Tracking | MITTEL | 6 | 2 Sessions | 100% Output |
| Phase 6 | Plugin-System & Deep Integration | MITTEL | 7 | 2–3 Sessions | 100% Plugins |
| Phase 7 | Engine-Perfektionierung | MITTEL | 8 | 2–3 Sessions | 100% Engines |
| Phase 8 | Testing & Production Polish | MITTEL | 8 | 2 Sessions | 100% Tests |

Von 86% auf 100%

Nicht «Study Organizer». Sondern: Operating System für Studenten.